|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  "En general, hemos podido cumplir con las actividades en los tiempos definidos según nuestra carta Gantt, la cual fue un apoyo fundamental para mantenernos organizados. Una vez que los objetivos estuvieron claramente establecidos, comenzamos el desarrollo de los diferentes módulos. Sin embargo, el módulo de reservas de citas presentó dificultades debido a la complejidad de la lógica de negocio asociada, lo que generó un retraso de aproximadamente dos semanas.  A pesar de este desafío, el trabajo en equipo fue clave para superar los obstáculos. Mantuvimos una comunicación constante y efectiva, lo que nos permitió coordinar esfuerzos y encontrar soluciones en conjunto. Este enfoque colaborativo nos ayudó a cumplir con las actividades pendientes y mantener el proyecto encaminado." |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  "Durante el desarrollo del módulo de citas, que resultó ser el más complejo, enfrenté una dificultad inicial debido a que el planteamiento original de los horarios no era adecuado. Esto complicaba la implementación y requería un enfoque más alineado con los requerimientos establecidos en el product backlog.  Para superar esta situación, dediqué un par de días a analizar el problema en profundidad y buscar soluciones. Conté con el apoyo de un profesor, a quien consulté para aclarar mis dudas, y volví a comunicarme con la clienta para confirmar los detalles y asegurarme de que los requerimientos fueran lo más claros posible. Esta combinación de análisis, consulta y comunicación me permitió identificar el problema y desarrollar una solución efectiva, garantizando que el módulo cumpliera con las expectativas." |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  "Considero que mi trabajo dentro del equipo fue positivo, especialmente porque estuve principalmente enfocado en entender la lógica del negocio y en el desarrollo del módulo de citas, lo cual programé con dedicación. Estoy muy conforme con mi desempeño, ya que no solo apliqué los conocimientos adquiridos durante estos años, sino que también contribuí al equipo ayudando en todo lo que estuvo a mi alcance.  En cuanto a áreas de mejora, creo que podría dedicar más tiempo a profundizar en otros aspectos técnicos del proyecto, como la optimización y diseño de la base de datos. Esto me permitiría fortalecer mis habilidades y contribuir de manera más integral al desarrollo de futuros proyectos." |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  "En este punto del proyecto, mi principal inquietud es asegurarme de que todo lo que he desarrollado hasta ahora cumple con los estándares y expectativas establecidas. Me gustaría recibir feedback de mi profesor para tener una idea clara de si he implementado correctamente los conceptos aprendidos durante el curso y si hay aspectos que pueda mejorar o ajustar antes de continuar con el siguiente paso del proyecto. Este feedback sería clave para reforzar la calidad del desarrollo y asegurar que estoy avanzando en la dirección correcta." |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  "Desde el principio, adoptamos un enfoque colaborativo en el que, si algún miembro del equipo enfrentaba dificultades o necesitaba apoyo, se comunicaba de inmediato para que todos pudiéramos brindarle ayuda de manera urgente. Esto nos permitió mantener el flujo de trabajo sin necesidad de redistribuir actividades de forma significativa.  Durante el desarrollo de los distintos módulos, solo fue necesario ajustar pequeños detalles que identificamos sobre la marcha. Este enfoque flexible y proactivo fue clave para garantizar que las actividades se completaran de manera eficiente y dentro de los tiempos establecidos." |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  "Evaluamos el trabajo en equipo de manera muy positiva, destacando varios aspectos fundamentales. La comunicación y la colaboración fueron pilares clave durante todo el proceso. Nos aseguramos de mantener una dinámica fluida en la que cada miembro del equipo pudiera expresar sus ideas y aportar soluciones a los desafíos que enfrentamos.  Un aspecto que consideramos especialmente valioso fue reunirnos con la clienta cada tres semanas. Estas reuniones nos permitieron mantenernos alineados con sus expectativas, recibir retroalimentación oportuna y ajustar el desarrollo del proyecto cuando era necesario. Esto ayudó a evitar desviaciones y garantizó que avanzáramos de manera consistente y en conjunto hacia los objetivos establecidos.  En cuanto a áreas de mejora, identificamos que para los módulos más complejos sería ideal brindar un mayor apoyo grupal desde el principio. Esto permitiría abordar los desafíos técnicos con más rapidez, reducir los riesgos de estancamiento y evitar pérdidas de tiempo significativas en el cronograma. Este enfoque colaborativo fortalecería aún más el rendimiento del equipo y la eficiencia en la entrega de resultados." |