**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Veterinaria Chacabuco |
| Proyecto | Sistema Web de Veterinaria Chacabuco |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Meeting Online |
| Fecha | 25-08-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Ignacio Estay, Bryan Balladares, Oriana Campodonico Lira |
| Personas que asistieron a la reunión | Ignacio Estay, Bryan Balladares, Oriana Campodonico Lira |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| Se resolvieron dudas básicas de las necesidades de la cliente, se establecen los primeros canales de comunicación entre el equipo de desarrollo y la cliente.  Se explican los tipos de metodología a usar | No hubo observaciones | Se establece la entrega de un mockup para la siguiente reunión de los aspectos básicos de trato y almacenamiento de la información del cliente |

**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Veterinaria Chacabuco |
| Proyecto | Sistema Web de Veterinaria Chacabuco |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Meeting Online |
| Fecha | 07-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Ignacio Estay, Bryan Balladares, Ignacio Llorens, Oriana Campodonico Lira |
| Personas que asistieron a la reunión | Ignacio Estay, Bryan Balladares, Ignacio Llorens, Oriana Campodonico Lira |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| Se presentaron los mockups acordados en la última reunión, hubo un feedback positivo por parte de la cliente, se nota satisfecha con lo mostrado, hubo anotaciones de estilo y formas en las que le gustaría que fuera estructurado el módulo de reservas | Se aclararon el uso de Excel por parte del cliente, como este es usado como referencia para las fichas clínicas de los pacientes no es necesaria su reestructuración. En cambio, se propone el uso completo del sistema para suplir la búsqueda y almacenamiento de datos de la mascota | Mejora del sistema de reservas de horas para pacientes, actualmente funciona mediante el sistema de administración de Django, se propone el uso de un módulo propio del sistema para la visualización |

**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Veterinaria Chacabuco |
| Proyecto | Sistema Web de Veterinaria Chacabuco |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Meeting Online |
| Fecha | 09-10-2024 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Ignacio Estay, Bryan Balladares, Ignacio Llorens, Oriana Campodonico Lira |
| Personas que asistieron a la reunión | Ignacio Estay, Bryan Balladares, Ignacio Llorens, Oriana Campodonico Lira |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| Se presentan los módulos completos de gestión de usuarios, mascotas y administración, la cliente se ve satisfecha y propone cambios visuales para la base | El modulo de administracion de reservas aún se encuentra incompleto, se reporta la dificultad y cambio de ideas con respecto al módulo | Presentación de funcionalidades completas y con un estilo propio del negocio |

**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Veterinaria Chacabuco |
| Proyecto | Sistema Web de Veterinaria Chacabuco |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Meeting Online |
| Fecha | 30-10-2024 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Ignacio Estay, Bryan Balladares, Ignacio Llorens, Oriana Campodonico Lira |
| Personas que asistieron a la reunión | Ignacio Estay, Bryan Balladares, Ignacio Llorens, Oriana Campodonico Lira |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| Aprobación por parte de la cliente del módulo de reserva, se comentan detalles sobre funcionamiento con las redes sociales.  Se presentan además avances en el estilo visual de la solución, la cliente aportará con sus colores a elección. Por último se muestra el panel de administración junto con los roles de usuario, además del envío automático del correo para la recuperación de contraseña | No hubieron observaciones | Se realizan sugerencias sobre promociones en la página para que el usuario se interese en las redes sociales, integración de API google maps para que el negocio sea visible en el footer de la página |